# Cahier des Charges : Projet "GoShort"

## 1. Informations Générales

| Champ | Valeur |
|-------|--------|
| **Nom du projet** | GoShort – Raccourcisseur d’URL avec statistiques |
| **Objectif** | Créer un service web permettant de raccourcir des URLs, suivre les clics et offrir une API sécurisée |
| **Public cible** | Utilisateurs finaux (particuliers/professionnels), développeurs tiers |
| **Langage principal** | Go (Golang) |
| **Statut** | En développement |

## 2. Objectifs du Projet

Le projet a pour but de :
- Proposer un outil simple mais puissant de raccourcissement d'URL
- Fournir des statistiques précises sur l'utilisation des liens
- Permettre une intégration facile via une API REST
- Être performant, scalable et maintenable grâce à une architecture bien pensée

## 3. Fonctionnalités Requises

### 3.1 Raccourcissement d’URL
- Génération automatique d’une clé courte aléatoire (ex: abc123)
- Possibilité de définir un alias personnalisé (optionnel)
- Stockage persistant dans la base de données

### 3.2 Redirection intelligente
- Accès à /abc123 redirige vers l’URL originale
- Incrémentation du compteur de clics
- Enregistrement des informations contextuelles (IP, User-Agent, date)

### 3.3 Statistiques
- Interface utilisateur ou endpoint API affichant :
  - Nombre total de clics
  - Historique par jour/semaine/mois
  - Répartition géographique approximative (via IP lookup)
  - Navigateurs et systèmes utilisés

### 3.4 Authentification & Sécurité
- Système d’inscription / connexion (JWT ou API Key)
- Protection contre les injections SQL et XSS
- HTTPS obligatoire
- Rate limiting pour les requêtes non authentifiées

### 3.5 API REST
- Endpoints pour créer, lire, supprimer des liens
- Authentification par JWT ou clé API
- Documentation Swagger ou OpenAPI

### 3.6 Interface Utilisateur
- Page d’accueil simple permettant de générer un lien court
- Tableau de bord utilisateur pour visualiser ses liens et leurs statistiques
- Responsive Design

### 3.7 Performances
- Utilisation de Redis pour mettre en cache les redirections fréquentes
- Goroutines pour gérer les opérations asynchrones (tracking, logs, etc.)
- Optimisation des requêtes SQL

### 3.8 Déploiement
- Dockerisé pour faciliter le déploiement
- Configuration Nginx / Reverse Proxy
- Option de déploiement sur VPS ou Kubernetes

## 4. Architecture Technique

### 4.1 Stack Technique

| Couche | Technologie |
|--------|-------------|
| Serveur HTTP | Go (net/http, Gin, Echo ou Fiber) |
| Base de données | PostgreSQL |
| Cache | Redis |
| Authentification | JWT + bcrypt |
| Frontend | HTML/CSS/JS Vanilla ou React.js |
| Logs | Logrus / Zap |
| Monitoring | Prometheus + Grafana (facultatif) |
| Tests | Go Test |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI |
| Déploiement | Docker, systemd |

### 4.2 Organisation du Code

/cmd
  /webserver # Point d'entrée principal
/internal
  /api # Handlers, routes, middleware
  /service # Logique métier
  /repository # Accès aux données (DB/cache)
  /models # Structs et modèles
  /config # Configurations applicatives
  /utils # Fonctions utilitaires

## 5. Modèle de Données

### 5.1 Lien

type Link struct {
    ID uint `gorm:"primaryKey"`
    UserID uint `gorm:"index"`
    OriginalURL string `gorm:"not null"`
    ShortCode string `gorm:"unique;not null;size:10"`
    CreatedAt time.Time
    UpdatedAt time.Time
}

### 5.2 Clic

type Click struct {
    ID uint `gorm:"primaryKey"`
    LinkID uint `gorm:"index"`
    IPAddress string
    UserAgent string
    Referer string
    CreatedAt time.Time
}

### 5.3 Utilisateur

type User struct {
    ID uint `gorm:"primaryKey"`
    Email string `gorm:"unique;not null"`
    Password string `gorm:"not null"`
    CreatedAt time.Time
}

## 6. Plan de Développement

| Phase | Description | Livrables attendus |
|-------|-------------|--------------------|
| Phase 1 | Setup projet, DB, modèles, migration | Structure de projet, base de données prête |
| Phase 2 | Implémentation du raccourcisseur basique | Génération de code court, stockage |
| Phase 3 | Redirection et tracking | Redirection fonctionnelle, compteur de clics |
| Phase 4 | API REST | Endpoints CRUD sécurisés |
| Phase 5 | Authentification | Système de login/register JWT |
| Phase 6 | Interface utilisateur | UI simple pour les utilisateurs |
| Phase 7 | Statistiques | Dashboard stats |
| Phase 8 | Tests | Tests unitaires et d’intégration |
| Phase 9 | Performance & déploiement | Dockerfile, déploiement sur serveur |
| Phase 10 | Documentation | README, documentation API, guide utilisateur |

## 7. Outils et Méthodologie

- Versioning : Git + GitHub/GitLab
- Méthodologie : Agile (Scrum ou Kanban léger)
- Outils complémentaires :
  - Swagger pour la documentation API
  - Makefile pour les commandes dev
  - .env pour la gestion de configuration

## 8. Bonus (Fonctionnalités optionnelles)

- QR Code générable pour chaque lien
- Import/export CSV des liens
- Webhooks pour alertes
- Support multi-utilisateurs avec organisation
- Intégration avec Google Analytics

## 9. Risques & Solutions Anticipées

| Risque | Solution |
|--------|----------|
| Collision de codes courts | Utiliser une fonction de génération unique et vérifier avant insertion |
| Scalabilité | Mise en cache Redis, sharding de la base plus tard |
| Sécurité | Nettoyage des inputs, protection CSRF/XSS |
| Performance | Goroutines pour les tâches asynchrones |

## 10. Ressources Externes Utiles

- https://go.dev/doc/
- https://github.com/gin-gonic/gin
- https://redis.io/documentation
- https://gorm.io/docs/
- https://pkg.go.dev/net/http

## 11. Conclusion

Ce projet permettra de renforcer tes compétences en développement backend avec Go tout en construisant un produit utile et évolutif. Il couvre de nombreux concepts essentiels : gestion d’API, sécurité, performance, architecture modulaire, tests et déploiement.